# План релиза HobbyHub

# План релиза HobbyHub

Статус на 2026-09-23. Документ описывает путь от текущего состояния до публичного запуска в продакшене. Дополняет docs/tz-amendments.md — юридические и продуктовые решения оттуда здесь не повторяются, только переносятся в конкретные шаги.

## 0. Текущее состояние — что уже готово

Функционально MVP закрывает исходный скоуп и заметно вырос сверх него: регистрация/auth (с рабочим подтверждением email и сбросом пароля по почте), каталог с поиском/фильтрами/картой, бронирование по слотам и по запросу (включая групповую вместимость и перенос даты с подтверждением покупателя), эскроу-платежи (за абстракцией PaymentProvider), отзывы, чат (плавающий виджет, канал поддержки, email/push при новом сообщении получателю не в сети), избранное, модерация объявлений админом (с поиском/фильтрами и предпросмотром фото), профили продавцов, in-app + email + Web Push уведомления.

Сайт живёт на выделенном сервере (Timeweb) под собственным доменом hobbyhub.ru, с настоящим TLS-сертификатом (Let’s Encrypt через Caddy, автообновление). Backend и frontend собраны в прод-режиме и запущены через systemd под отдельным непривилегированным пользователем hobbyhub (не root). Реальная отправка почты работает (SMTP через Timeweb, порт 587). Прошёл полный аудит безопасности и несколько раундов находок по ходу использования (детали — Фаза 5), у меня есть прямой SSH- доступ к серверу для дальнейших правок и диагностики.

Пока нет реального платёжного провайдера — оформление брони временно выключено флагом ORDERS_DISABLED (сайт открыт для просмотра/регистрации, проверки UX и контента, но без реальных сделок). Карта не показывает услуги — нет реальных ключей Яндекса (Maps JS + Geocoder), это единственная чисто техническая недоделка без внешней зависимости от юр./платёжных вопросов.

Это значит, что до реального публичного запуска остаются в основном юридические и платёжные пробелы, плюс эксплуатационная база (бэкапы, мониторинг, тесты) — ниже.

## 1. Жёсткие блокеры (без них публичный запуск невозможен или незаконен)

| # | Блокер | Где сейчас | Почему критично |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Email — заглушка — готово | mail.service.ts шлёт через SMTP (Timeweb, порт 587) | Подтверждение email и восстановление пароля реально работают, проверено на проде |
| 2 | Платежи — мок-провайдер | backend/src/payments/providers/mock-yookassa.provider.ts, ни одного реального внешнего вызова | Деньги не двигаются по-настоящему; нужен реальный юрлицо/ИП и договор с провайдером (см. tz-amendments п.1-2). Временно смягчено: ORDERS_DISABLED=true прячет оформление брони, пока сайт публично тестируется |
| 3 | Юридические документы отсутствуют | Черновики в docs/legal/ готовы, юристом не проверены, на сайте не опубликованы | Нет пользовательского соглашения, политики конфиденциальности (152-ФЗ), публичной оферты агентской схемы |
| 4 | Basic Auth гейт — готово | Middleware удалён (frontend/src/middleware.ts), из backend/src/main.ts убран | По итогам аудита безопасности 2026-08-27 обнаружено, что гейт был тривиально обходим подделкой заголовка Authorization: Bearer x — фактически уже не защищал, снят полностью |
| 5 | Фронтенд в dev-режиме — готово | systemd ExecStart=next start -p 3002 | Собран next build, память упала с ~700 МБ до ~50 МБ |
| 6 | Нет реального домена/TLS — готово | hobbyhub.ru, TLS через Caddy/Let’s Encrypt, автопродление | Публичный сервис теперь на постоянном адресе с гарантированным HTTPS, а не на best-effort туннеле |
| 7 | Тестовые данные в БД | За время публичного тестирования накопились тестовые аккаунты/брони | Перед широким анонсом — почистить; не растёт критично, пока сайт не мягкого-запущен |
| 8 | Карта не показывает услуги | NEXT_PUBLIC_YANDEX_MAPS_API_KEY/YANDEX_GEOCODER_API_KEY — заглушки | Нет реальных ключей Яндекса — ни геокодирование адресов, ни сама карта не работают. Чисто техническая правка (проставить ключи), ждём ключи от вас |

## 2. Фазы

### Фаза 0 — Юридическая и бизнес-подготовка

Блокирует Фазу 4 (платежи) и публичный анонс.

Черновики готовы (2026-08-28): docs/legal/ — пользовательское соглашение, политика ПДн (152-ФЗ), оферта агентской схемы, условия для продавцов (+ .docx-версии). Это AI-черновики на основе решений из docs/tz-amendments.md, не готовы к публикации без юриста — в каждом файле внизу список {{ПЕРЕМЕННЫХ}} под конкретные реквизиты/провайдера и отдельно отмечено, где решение чисто юридическое, а где ещё и требует доработки кода (шкала штрафов за отмену брони, дедлайн подтверждения заявки).

- Подтвердить у бизнеса пункты 1, 2, 4, 15 из docs/tz-amendments.md (агентская схема эскроу, чеки для самозанятых, обязательность верификации продавца перед выплатами, модель «один продавец = одно физлицо + бренд-имя»).

- Выбрать реального платёжного провайдера (ЮKassa «Безопасная сделка» или аналог с поддержкой самозанятых), заключить договор — от этого зависит финальный текст agency-offer.md (у провайдера обычно есть готовый шаблон под их продукт).

- Отдать черновики из docs/legal/ юристу на проверку, заполнить реквизиты, опубликовать на сайте (сейчас на сайте нет страниц с этими документами — понадобится доработка фронтенда, когда тексты будут готовы).

- Определить юрлицо/ИП площадки, налоговый режим, реквизиты.

- Подать уведомление в Роскомнадзор об обработке ПДн (после регистрации юрлица, до начала реальной обработки данных пользователей).

### Фаза 1 — Инфраструктура и деплой

Готово (2026-08-27): переезд на выделенный сервер (Timeweb) — scripts/server-bootstrap.sh (Node/PostgreSQL+PostGIS/MinIO/Caddy/ufw/ непривилегированный пользователь hobbyhub, идемпотентно) + scripts/deploy.sh (git clone/pull, сборка, миграции, systemd-юниты, Caddyfile под домен). Домен + TLS, backend/frontend под root — оба закрыты этим же переездом (backend/frontend теперь User=hobbyhub, не root). Пошаговая шпаргалка по типовым операциям — docs/server-cheatsheet.md.

Осталось: - Хостинг: рассмотреть managed-сервисы (уже рекомендовано в tz-amendments п.9) — Managed PostgreSQL с автобэкапами и PITR, S3-совместимое хранилище вместо self-hosted MinIO. Не блокирует запуск при разумном трафике, но снижает риск при росте нагрузки — решить по факту, не обязательно до первого релиза. - CI/CD (GitHub Actions, раз репозиторий уже на GitHub): lint + typecheck + build на каждый PR, ручной или автоматический деплой на push в main (сейчас деплой — ручной запуск deploy.sh по SSH). - Секреты: сейчас .env с правами 600, свежесгенерированы при bootstrap — приемлемо для старта; секрет-менеджер хостинг-провайдера можно добавить позже, не блокер. - resource limits в systemd-юнитах (сейчас без ограничений по памяти/CPU) — желательно перед реальной нагрузкой, не блокер MVP.

### Фаза 2 — Надёжность данных

- Проверить и протестировать восстановление из бэкапов БД (не просто включить автобэкап, а реально прогнать restore на staging).

- Бэкап object storage (фото услуг, аватары, фото в отзывах).

- Health-check эндпоинты + аптайм-мониторинг + сбор ошибок (Sentry или аналог) — сейчас никакого мониторинга ошибок в проде нет.

- Логирование: структурированные логи backend с ротацией.

### Фаза 3 — Email

Готово (2026-09-22): mail.service.ts шлёт реальные письма через SMTP (nodemailer, Timeweb, порт 587 — 465 у них зависал на TLS-хендшейке, эмпирически найдено и переключено). Письмо не блокирует ответ пользователю (фоновая отправка + короткие таймауты) — раньше зависший SMTP держал регистрацию по 30 секунд, пока прокси не обрывал запрос. Страницы /forgot-password, /reset-password, /verify-email + повторная отправка письма подтверждения (кнопка в профиле) — всё на месте и проверено на проде сквозным тестом. SPF у Timeweb настраивается автоматически при делегировании NS на Timeweb (уже так и есть) — отдельно проверять не пришлось.

Остаётся на будущее, не блокирует: DMARC-запись отдельно не проверялась (SPF+DKIM обычно достаточно для базовой доставляемости, но при росте объёма писем стоит свериться).

### Фаза 4 — Реальные платежи

Возможна только после Фазы 0. До этой фазы бронирование скрыто флагом ORDERS_DISABLED (backend .env) / NEXT_PUBLIC_ORDERS_DISABLED (frontend .env.local) — сайт открыт для просмотра/регистрации, но попытка оформить бронь показывает «сайт в разработке». Снимается без правок кода — убрать обе переменные и передеплоить. - Реализовать реальный класс PaymentProvider вместо MockYookassaProvider — архитектурно уже готово (весь остальной код работает через интерфейс, подстановка класса под токеном PAYMENT_PROVIDER не требует правок в бронированиях/эскроу-логике). - Реализовать флоу верификации продавца перед первой выплатой (поле isSellerVerified в модели уже есть, самого KYC-процесса — нет). - Прогнать сквозной тест реальных платежей в sandbox-режиме провайдера перед боевым переключением.

### Фаза 5 — Тестирование и безопасность

Готово (2026-08-27): полный аудит безопасности перед релизом (auth/authz, инъекции, загрузка файлов, секреты, CORS, rate limiting, эскроу-логика, админка, зависимости). Найденное и исправленное: - Basic Auth гейт обходился подделкой Authorization: Bearer x — гейт снят полностью (см. блокер №4 выше). - Токены сброса пароля/подтверждения email писались в лог в открытом виде в проде — теперь логируются только вне NODE_ENV=production (backend/src/mail/mail.service.ts); сама отправка писем по-прежнему не реализована (см. Фазу 3). - WebSocket chat:join пускал в комнату любого чата без проверки, что пользователь — участник (можно было слушать чужую переписку по известному chatId) — добавлена проверка через getChatForParticipant (backend/src/chats/chats.gateway.ts). - Presigned upload в MinIO принимал Content-Type по префиксу image/ (пропускал image/svg+xml — потенциальный stored XSS) — заменено на точное совпадение (backend/src/uploads/uploads.service.ts). - fixedAmount при подтверждении брони с договорной ценой не проверялся на положительность — добавлена валидация (backend/src/bookings/dto/confirm-booking.dto.ts). - npm audit (backend и frontend) — 0 уязвимостей после npm audit fix.

Дополнительно найдено и исправлено по ходу использования (2026-09): - Удаление аккаунта: реальный DELETE упал бы на внешних ключах у брони (ON DELETE RESTRICT) или тихо снёс бы чужие данные там, где каскад разрешён (отзывы, переписка) — заменено на анонимизацию с сохранением строки. - accessToken (15 мин) истекал без обновления по refreshToken — выглядело как случайный выход из аккаунта на любой активной сессии дольше 15 минут. Добавлено прозрачное обновление токена на 401. - Бронирование/создание услуги теперь требует подтверждённый email (раньше подтверждение было чисто декоративным, никак не проверялось). - Три типа уведомлений для переноса брони существовали только в TS-коде, не в реальном Postgres enum — падали бы при первом использовании.

Не исправлено, осознанно отложено: - Внешние URL для аватара/фото услуг/фото отзывов не ограничены доменом собственного хранилища (можно подменить контент после модерации) — требует решения, ограничивать ли строго S3_PUBLIC_URL или разрешить внешние ссылки как фичу. - accessToken/refreshToken в localStorage вместо httpOnly-cookie — архитектурная правка, требует отдельного захода. - Нет helmet/security headers в backend, нет rate limit на /api/auth/refresh, MinIO service-account с readwrite на весь инстанс вместо одного бакета — низкий приоритет, до релиза не блокирует.

- Написать smoke/e2e-тесты на критичные пути (регистрация, бронирование, оплата, чат) — сейчас в проекте нет тестов, кроме дефолтного Nest-boilerplate (app.controller.spec.ts).

- Нагрузочное тестирование на целевые 1000+ одновременных пользователей (зафиксировано в tz-amendments п.11).

- Security review: OWASP top 10, аудит прав доступа (JwtAuthGuard, admin-гварды), проверка что секреты не попали в git, что Basic Auth гейт действительно снят.

- Ручной регресс по ключевым пользовательским сценариям (чек-лист ниже).

### Фаза 6 — Контент и запуск

- Очистить тестовые данные (услуги вида «Скриншот-тест…», тестовые аккаунты) перед показом реальным пользователям.

- Убедиться, что модерация объявлений отработана на реальном потоке (сам механизм уже реализован).

- Мягкий запуск: ограниченный круг пользователей/один город перед широким анонсом.

- План отката: как быстро откатить деплой/миграцию при критичном баге.

### Фаза 7 — После запуска

- Мониторинг первую неделю: ошибки, конверсия регистрация → бронирование → оплата.

- Возврат к пост-MVP пунктам из tz-amendments («продуктовые дополнения»: двусторонние отзывы и т.п.) и к остальным пожеланиям из бэклога.

Готово: канал поддержки пользователей — реализован поверх существующего чата. Один аккаунт помечается флагом User.isSupport (сейчас — напрямую в БД, тем же способом, что и isAdmin; отдельной админ-панели управления пользователями в проекте нет). Публичный эндпоинт GET /api/support/contact отдаёт его id, плавающий чат-виджет показывает закреплённую строку «Поддержка» сверху списка диалогов — переиспользует уже готовую инфраструктуру чата (WS, REST-фолбэк, бейдж непрочитанных), отдельной системы тикетов не потребовалось. Поддержку сейчас ведёт аккаунт support@hobbyhub.ru — перед реальным запуском решить, кто и по какому графику на него отвечает (или завести несколько таких аккаунтов, если нагрузка потребует). Кнопка «Написать нам» в шапке — отдельный явный вход в тот же канал, не только плавающий виджет.

Готово (2026-09): сверх исходного скоупа добавлены Web Push (браузерные уведомления, VAPID, переключатель в профиле) и управление уже оплаченным заказом — перенос даты с подтверждением покупателем, отмена с возвратом и открытие спора доступны обеим сторонам, не только покупателю, как было раньше.

## 3. Чек-лист регресс-тестирования перед запуском (минимум)

- Регистрация покупателя и продавца, подтверждение email, вход, сброс пароля.

- Создание услуги продавцом → прохождение модерации → публикация.

- Поиск/фильтрация в каталоге, просмотр на карте.

- Бронирование по слотам (включая групповую вместимость) и по запросу.

- Полный цикл оплаты: холдирование → подтверждение продавцом → освобождение эскроу → чек покупателю.

- Отмена брони, перенос даты (предложение продавцом → подтверждение/ отклонение покупателем, с автовозвратом при отклонении), спор, разрешение спора администратором.

- Чат: сообщения, жалоба на сообщение, плавающий виджет и полная страница.

- Отзыв после завершения заказа, ответ продавца на отзыв.

- Избранное: добавление, счётчик у продавца.

- Админ-панель: модерация, при необходимости — управление пользователями.

## 4. Порядок фаз

Фазы 0 и 1 можно вести параллельно (юридическая подготовка не блокирует инфраструктурную). Фаза 4 (реальные платежи) требует завершённой Фазы 0. Фазы 2, 3, 5 — после Фазы 1. Фаза 6 — после того, как закрыты все пункты раздела 1 (жёсткие блокеры). Фаза 7 — постоянная, начинается сразу после запуска.